2021年办公大楼院落硬化及道路工程经费项目绩效评价自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

完成司法业务大楼遗留未完工院落及道路硬化工程问题，改善机关干部办公环境，完善基础设施建设，保障办公大楼日常运转。司法业务大楼院落及道路硬化工程尾款1笔，总金额45.15万元。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：交付工程尾款，完善司法业务大楼遗留未完工院落及硬化工程。

- 绩效目标实际完成情况：2021年度司法办公大楼院落及道路硬化工程经费全年资金为45.15万元，已从旗级财政全额拨付到位。该项目资金将于2021年12月25日前全额支出完毕。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

- 交付工程尾款，完善司法业务大楼遗留未完工院落及硬化工程。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数45.15万元，其中：财政拨款45.15万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数45.15万元，其中：财政拨款45.15万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数45.15万元，其中：财政拨款45.15万元，其他资金0万元。

- 项目资金产出情况。

- 该笔资金全部由财政拨款支出，2021年12月已全部支付完成。项目完成率支付率均为100%。

- 项目资金管理情况。

- 2021年度司法办公大楼院落及道路硬化工程经费全年资金为45.15万元，已从旗级财政全额拨付到位。该项目资金将于2021年12月25日前全额支出完毕。项目各项经费支出均通过办公会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。项目资金投入率100%。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)司法业务大楼院落及道路硬化工程尾款（笔），目标值等于1.0笔，实际完成1笔，分值10，得分10。

2、质量指标

2)工程质量达标率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

3)项目资金到位及时率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

4)项目资金到位及时支付率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)工程计划按时完成率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。

4、成本指标

6)司法业务大楼院落及道路硬化工程尾款（万元/笔），目标值小于等于45.15万元，实际完成45.15万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7)完善司法业务大楼遗留未完工院落及道路硬化工程问题，避免法律问题。，目标值推动年，实际完成推动年，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

8)建立健全财政资金管理长效机制，目标值长期年，实际完成长期年，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)受益者满意度，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值10，得分8。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

- 涉及大楼内多个单位，工程验收手续繁琐，进度较慢；确保12月底完成。并确保款项专用，提高经费使用效益。

- 资金管理使用存在问题

- 无问题。2021年度司法业务大楼院落及道路硬化工程经费全年资金为45.15万元，已从旗级财政全额拨付到位。该项目资金将于2021年12月25日前全额支出完毕。项目资金投入率100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续认真落实工作，做好该项工程尾款支付工作严谨有序完成。

- 措施及办法。

- 2021年我单位强化措施，狠抓项目的实施，取得了较好的社会效益。根据我单位申请，财政部门及时下拔项目资金，保障了工作顺利开展。