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1、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
完成司法业务大楼遗留未完工院落及道路硬化工程问题，改善机关干部办公环境，完善基础设施建设，保障办公大楼日常运转。司法业务大楼院落及道路硬化工程尾款1笔，总金额45.15万元。
（2） 绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：交付工程尾款，完善司法业务大楼遗留未完工院落及硬化工程。
绩效目标实际完成情况：2021年度司法办公大楼院落及道路硬化工程经费全年资金为45.15万元，已从旗级财政全额拨付到位。该项目资金将于2021年12月25日前全额支出完毕。

2、 绩效自评工作情况
（1） 绩效自评目的。
交付工程尾款，完善司法业务大楼遗留未完工院落及硬化工程。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数45.15万元，其中：财政拨款45.15万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数45.15万元，其中：财政拨款45.15万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数45.15万元，其中：财政拨款45.15万元，其他资金0万元。
（2） 项目资金产出情况。
该笔资金全部由财政拨款支出，2021年12月已全部支付完成。项目完成率支付率均为100%。
（3） 项目资金管理情况。
2021年度司法办公大楼院落及道路硬化工程经费全年资金为45.15万元，已从旗级财政全额拨付到位。该项目资金将于2021年12月25日前全额支出完毕。项目各项经费支出均通过办公会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。项目资金投入率100%。

3、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)司法业务大楼院落及道路硬化工程尾款（笔），目标值等于1.0笔，实际完成1笔，分值10，得分10。
2、质量指标
2)工程质量达标率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。
3、时效指标
3)项目资金到位及时率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。
4)项目资金到位及时支付率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。
5)工程计划按时完成率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。
4、成本指标
6)司法业务大楼院落及道路硬化工程尾款（万元/笔），目标值小于等于45.15万元，实际完成45.15万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
7)完善司法业务大楼遗留未完工院落及道路硬化工程问题，避免法律问题。，目标值推动年，实际完成推动年，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
8)建立健全财政资金管理长效机制，目标值长期年，实际完成长期年，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)受益者满意度，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值10，得分8。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分98分，等级为A。
4、 存在问题
（1） 项目立项、实施存在问题。
涉及大楼内多个单位，工程验收手续繁琐，进度较慢；确保12月底完成。并确保款项专用，提高经费使用效益。
（2） 资金管理使用存在问题
无问题。2021年度司法业务大楼院落及道路硬化工程经费全年资金为45.15万元，已从旗级财政全额拨付到位。该项目资金将于2021年12月25日前全额支出完毕。项目资金投入率100%。

五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
继续认真落实工作，做好该项工程尾款支付工作严谨有序完成。
（3） 措施及办法。
2021年我单位强化措施，狠抓项目的实施，取得了较好的社会效益。根据我单位申请，财政部门及时下拔项目资金，保障了工作顺利开展。






