	磴口县县域商业建设项目清单

	序号
	年度
	项目位置
	项目名称
	建设类型
	承办单位
	总投资（万元）
	奖补金额（万元）
	建设规模及内容
	建设期限

	1
	2024
	补隆、隆盛合镇、一团
	磴口彤霖商贸有限公司磴口县乡镇商贸中心改扩建项目
	改扩建
	磴口彤霖商贸有限公司
	300
	90
	对磴口彤霖商贸有限公司加盟型商店、超市、农资销售网点等经营设施进行改造升级，各加盟型经营场所购置货架、统一设置标识和宣传牌匾等;完善信息调配系统;增设乡镇共享型直播设备、设施等;开展整合资源，综合赋能设置便民消费、便民金融、农资供应、快递收发等综合服务。
	2024年1-12月

	2
	2024
	补隆、隆盛合镇、一团
	磴口彤霖商贸有限公司乡镇商业物流仓储改造项目
	改扩建
	磴口彤霖商贸有限公司
	300
	90
	在三个乡镇人员集中的中心位置新建仓储物流配送中心，购置物流配送车，仓储货架，冷冻冷库，保鲜冷库，冷柜，收银系统，等设施设备。
	2024年1-12月

	3
	2024
	沙金套海苏木包勒浩特嘎查
	沙金套海包勒浩特嘎查电商产业园建设项目
	新建
	磴口县祥源农牧业专业合作社
	390
	117
	新建电商服务中心100平米，农畜产品展厅200平米；1000立方制冷库。采购3*6米LED大屏一块，采购网红直播带货设备一套，完善供电线路及冷藏、陈列、打包、结算、食品加工、畜产品分割、物流等设施设备。
	2024年1月-
2025年4月

	4
	2024
	沙金套海苏木温都尔毛道嘎查
	沙金套海苏木有机食品精深加工产业园区冷链物流仓储及电商中心项目
	新建
	磴口县瑞锦农牧业专业合作社
	600
	180
	项目计划总占地面积300平米，建设冷藏库、物资仓储及物流、电商中心。规划建设信息交易区、仓库、货物堆场、停车场以及其他配套设施。保鲜库1座1000立方、冷藏库500立方、物流仓储电商中心100平米，全部砖混结构平房。其他土建工程，包括地面硬化，绿化等。
	2024-
2025年

	5
	2024
	哈腾套海农场一分场
	哈腾套海农场一分场瓜果集散服务点建设项目
	新建
	红美田农业发展有限公司
	500
	150
	新建瓜果集散服务点占地12600㎡，混凝土硬化7700㎡，钢结构半封闭式大棚1035㎡；增购设备三层辣椒去把机4台、辣椒清选机1台、色选机1台，色选机配套螺杆气泵1台、空气能烘干设备1套。
	2024-
2025年

	6
	2024
	纳林套海农场五分场
	纳林套海农场助农扶农蜜瓜交易仓储项目
	新建
	纳林套海农场公司
	460.25
	138
	项目总占地4500平方米，建设复合彩钢板库房3000平方米，库房长75米、宽40米、墙体高6米，混凝土硬化场地1500平米，场地硬化混凝土厚度20厘米，下面打垫层厚度20厘米；供电线路及配套设施。
	
2024年1-12月

	7
	2024
	纳林套海农场十二分场
	宇新农林公司新建仓储库房及配套设施项目
	新建
	宇新农林公司
	500
	150
	项目总用地面积:25407.89平方米(约38.11亩)，其中:草料库面积:6453.31平方米；管理用房面积:5827.55平方米；晾晒场面积:13127.03平方米。
	2024年1-12月

	8
	2024
	隆盛合镇
	浙江斐博农业科技有限公司新建产业园区及配套设施项目
	新建
	浙江斐博农业科技有限公司
	700
	210
	项目规划总用地面积2000亩，在隆盛合镇建设富硒西瓜种植交易园区、葡萄种植交易园区、葡萄精深加工厂，配套冷藏车间、包装车间、精深加工车间等。
	2024-
2025年

	9
	2024
	补隆淖镇
	磴口县蒙香迎醋厂电商化升级处理项目
	新建
	磴口县蒙香迎醋厂
	50.5
	15
	新增货物运输车一辆、40吨不锈钢储存罐2个、醋包灌装机1台完善企业生产线及生产设备，健全货物运输物流体系，从而使全镇商贸物流体系建设更加完备。
	2024年1-12月

	10
	2024
	补隆淖镇
	大头波食品发展有限公司商品化处理项目
	新建
	大头波食品发展有限公司
	50
	15
	企业新增压罐机一台及多口味坚果煮制烘干包装设备，完善企业生产线及生产设备，健全补隆淖镇商贸体系建设。
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	3850.75
	1155
	
	



